Kravspecifikation

| Navn | Esben Bregnballe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opgave | Wordle |  |  |  |
| Krav/prioriteter: Her kan du oplyse de vigtigste elementer i dit software | Funktionelle krav: - Programmet skal kunne præsentere et Wordle problem. - Brugeren skal kunne indtaste løsningsforslag og se partielle match ifl. reglerne. - Programmet skal afvise ord der ikke er i listen. - Ved afslutning skal programmet informere brugeren om de har vundet og den korrekte løsning Ikke-funktionelle krav: - Partiellle matches indikeret ved samme farvekode som NY Times version. |  |  |  |
| Kodesprog | C++ |  |  |  |
| Evt. frameworks | STL Boost.Test (Eller andet framework hvis der er problemer) |  |  |  |
| Estimeret tid | 4 dage |  |  |  |
| Featurelist Her kan du tilføje hvilket features som skal kodes til dit software | Datastrukturer: - std::string til ord - vector af strings til ordbog - Repræsentation af partiel match (Pairs af bogstav og index?). - Repræsentation af brættet Funktioner: - check om ord er i ordbog (muligvis indbygget i vector) - find partiel match mellem to ord(både I matchende position og uden for) - print bræt (med farver?) - main loop |  |  |  |
| Work breakdown Her kan du bryde dit software ned i arbejdsopgaver og estimere tiden det vil tage at bygge hvert et element | Arbejdsopgave | Start dato | Forventet slutdato | Tidsforbrug |
|  | Set main loop op, løbende. Afslut med unit test | 09/02 | 09/02 | 1 time |
|  | Skriv funktion til at læse ordbog Med unit test. | 09/02 | 09/02 | 20 minutter |
|  | Skriv funktion til at checke ord i ordbog. Med unit test. | 09/02 | 09/02 | 20 |
|  | Skriv partiel match funktion Med unit test. | 09/02 | 10/20 | 1 dag |
|  | Få farve i konsollen | 10/02 | 12/02 | 1 dag |
|  | Uforventede komplikationer | 12/02 | 13/02 | 2 dage |